## Slide 1
STRATEGISCHE PROJEKT-ROADMAP
Mehrwert für uns alle und unseren Kunden
Webseiten-Relaunch · A.V.A.Z.-Zertifizierung · Akademie & SchulungsApp · Handbücher · Individuelle Kundenprojekte
Vorgelegt zur Entscheidung · 29. Juli 2026
Klicken Sie auf ein Thema, um direkt hineinzuspringen – jede Folie führt per Klick weiter.

## Slide 2
ÜBERBLICK
Fünf strategische Themen
1 · Webseiten-Optimierung
Überarbeitung von zwei bestehenden Webseiten – Umsetzung in 3 bis 6 Werktagen.
2 · A.V.A.Z.-Zertifizierung
Angebote einholen und Zertifizierung abschließen – Dauer 4 bis 14 Wochen.
3 · Akademie & SchulungsApp
Eigene IT-Weiterbildungsplattform mit SchulungsApp, E-Mail-Plattform und Dozenten-App.
4 · Handbücher
Technisches Handbuch (PowerShell) und Nutzerhandbuch zu jedem Angebot.
5 · Individuelle Kundenprojekte
Maßgeschneiderte Softwarelösungen für Kunden jeder Branche, weltweit.

## Slide 3
THEMA 1
← ÜBERSICHT
Webseiten bearbeiten & verbessern
Zwei bestehende Webseiten werden im vereinbarten Umfang überarbeitet und spürbar verbessert – schnell, effizient und ohne lange Ausfallzeiten.
3–6
WERKTAGE UMSETZUNG
Design & Nutzerführung modernisieren
Ladezeiten & technische Performance
Inhalte prüfen, aktualisieren, ergänzen
Mobile Darstellung & Responsivität
Grundlegende SEO-Optimierung
1
Analyse
Tag 1–2
2
Umsetzung
Tag 3–4
3
Test & Go-Live
Tag 5–6
Th. 2 – A.V.A.Z. →

## Slide 4
THEMA 2
← ÜBERSICHT
A.V.A.Z.-Zertifizierung
Angebote zur A.V.A.Z.-Zertifizierung werden eingeholt und der gesamte Zertifizierungsprozess begleitet – einheitlich bis zum Abschluss.
4–14
WOCHEN ZERTIFIZIERUNG
Angebote von Zertifizierungsstellen einholen
Kosten, Umfang und Termine vergleichen
Antrag stellen & Unterlagen vorbereiten
Prüfung & Zertifizierung begleiten
Abschluss & Ausstellung des Zertifikats
1
Angebote einholen
Woche 1–3
2
Antrag & Vorbereitung
Woche 4–10
3
Zertifizierung & Abschluss
Woche 11–14
Th. 3 – Akademie →

## Slide 5
THEMA 3
← ÜBERSICHT
Akademie – IT-Weiterbildung mit eigener SchulungsApp
Eine eigene digitale Lernplattform für Teilnehmer und Dozenten – von der Schulung bis zur Wissenskontrolle.
SchulungsApp
Inklusive Sniping-Funktion und direkter Google-Drive-Anbindung.
E-Mail-Plattform
Ein- & Ausgang inkl. Word & PowerPoint, z. B. automatischer Folienerstellung.
Zwischentests
Laufende Wissenskontrolle zur gezielten Verbesserung der Teilnehmer.
Dozenten-App
Eigene App für alle teilnehmenden Dozenten der Akademie.
Th. 4 – Handbücher →

## Slide 6
THEMA 4
← ÜBERSICHT
Handbücher zu jedem Angebot
Zu allen Angeboten gehört grundsätzlich ein passendes Handbuch – jeweils zugeschnitten auf die Zielgruppe.
Technisches Handbuch
Für das Programmieren (PowerShell)
Skript- & Automatisierungslogik
Aufbau, Konventionen, Fehlerbehandlung
Schritt-für-Schritt-Referenz für Entwickler
Nutzerhandbuch
Für Teilnehmer & Anwender
Verständliche Bedienungsanleitung
Beispiele aus dem Arbeitsalltag
Grundlage für Schulung & Support
Th. 5 – Kundenprojekte →

## Slide 7
THEMA 5
← ÜBERSICHT
Individuelle Programmierung für Kunden
Nahezu jede Idee lässt sich als Softwarelösung umsetzen – unabhängig von Kunde oder Fachbereich.
1
Ärzte weltweit
Digitale Lösungen für medizinische Praxen und Kliniken.
2
Bauingenieure
Fachspezifische Software für Planung und Projektabwicklung.
3
Weitere Branchen
Individuelle Programme für nahezu jedes Themengebiet.
„Fast immer möglich": maßgeschneiderte Programmierung – flexibel, fachübergreifend, weltweit einsetzbar.
Zusammenfassung →

## Slide 8
ZUSAMMENFASSUNG
← ÜBERSICHT
Nächste Schritte
1
Webseiten-Relaunch starten
3–6 Werktage
2
A.V.A.Z.-Zertifizierung: Angebote einholen
4–14 Wochen
3
Akademie-Plattform & SchulungsApp konzipieren
Roadmap folgt
4
Handbücher (technisch & Nutzer) erstellen
begleitend
5
Kundenanfragen für individuelle Projekte aufnehmen
laufend
Vielen Dank für Ihre Zeit.
ticket-world@gmx.net