MSR_DELUXE

Anforderungsdokument & Roadmap

Von der Demo zur produktiven Anlagenanbindung

Stand: 6.8.2026

Bezug: MSR_DELUXE Anlagendashboard-Demo (demo/msr175-dashboard/)

Status: Entwurf zur internen Abstimmung

# Inhalt

# 1. Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt, was technisch nötig ist, um aus der bestehenden MSR_DELUXE-Demo (statisches Frontend mit simulierten Daten) ein produktives, an reale Anlagen angebundenes System zu machen – inklusive Funktionsumfang, Architektur, Phasenplan und grobem Kostenrahmen. Es dient als Diskussionsgrundlage für Priorisierung und Budgetentscheidung, nicht als abgeschlossenes Lastenheft.

# 2. Ist-Zustand

Die aktuelle Demo ist ein eigenständiges, rein clientseitiges HTML/CSS/JS-Frontend mit vier Dashboard-Ebenen (Operativ, Analytisch, System & Anlagen, Strategisch) sowie einer Sidebar mit Alarm-Anzeige, Rollen-Umschalter und Live-Anlagenliste. Alle Werte sind statisch im Code hinterlegt oder simuliert:

- Keine Verbindung zu realen Sensoren, Reglern oder einem Leitsystem

- Kein Backend, keine Datenbank, keine Datenhistorie

- Rollen-Umschalter filtert nur die Oberfläche, keine echte Zugriffskontrolle

- Alarme, Messwerte und Schalthistorie sind feste Beispieldaten

Der Wert der Demo liegt aktuell in der Oberfläche und im Konzept (vier Nutzerebenen, Informationsarchitektur), nicht in der Datenanbindung.

# 3. Zielbild (Vollversion)

Ziel ist ein mandantenfähiges SaaS-Produkt, das reale Anlagendaten aus einem oder mehreren Gebäuden erfasst, historisiert, überwacht und den vier bestehenden Dashboard-Ebenen zuführt – mit echter Nutzer-, Alarm- und Rechteverwaltung. Die bestehende Oberfläche bleibt weitgehend die Ziel-UI; ausgetauscht werden die Datenquelle (Backend statt Mock-Arrays) und die Absicherung (echtes Auth statt UI-Filter).

# 4. Funktionale Anforderungen

## 4.1 Anlagenanbindung & Datenerfassung

- Protokoll-Connectoren für mind. ein Feldbus-/Automationsprotokoll (BACnet/IP, Modbus TCP/RTU, OPC-UA, KNX oder M-Bus je nach Zielgebäude)

- Alternativ: Integration gegen die API eines bestehenden Leitsystems (z. B. Niagara/Tridium, Desigo CC, Priva), falls im Zielgebäude vorhanden

- Vor-Ort-Gateway/Industrie-PC zur Übersetzung von Feldbus auf IP, falls Anlage nicht bereits IP-fähig ist

- Konfigurierbares Mapping: physischer Messpunkt ↔ Datenpunkt im System (pro Gebäude individuell)

## 4.2 Datenhaltung & Historisierung

- Zeitreihen-Datenbank für Messwerte (z. B. InfluxDB oder TimescaleDB)

- Aggregation für Tages-/Wochen-/Monatsansichten (löst die aktuell zufällig generierten Kurven in „Analytisch“ ab)

- Datenretention/-archivierung nach Kundenanforderung (z. B. 2–5 Jahre für Energie-Reporting)

## 4.3 Alarmierung & Benachrichtigung

- Regel-Engine für Schwellwert- und Zustandsalarme je Messpunkt

- Eskalationsstufen (Warnung → Kritisch → Eskalation an zweite Person)

- Push-/E-Mail-/SMS-Versand, konfigurierbar pro Nutzer/Rolle

- Quittierung mit Nutzer- und Zeitstempel (echte Schalthistorie statt Beispieldaten)

## 4.4 Benutzer- & Rechteverwaltung

- Echte Authentifizierung (Login, Passwort-Reset, optional SSO/SAML/OIDC für Großkunden)

- Rollen serverseitig durchgesetzt, nicht nur UI-Filter: Bediener, Energiebeauftragter, Facility Manager, Administrator

- Zuordnung Nutzer ↔ Gebäude/Anlage (ein Nutzer sieht nur seine freigegebenen Standorte)

- Audit-Log für sicherheitsrelevante Aktionen (Login, Quittierung, Sollwertänderung)

## 4.5 Reporting & Export

- PDF-/Excel-Export für die Strategisch-Ebene (OEE, CO₂, Energiekosten) aus echten Daten

- Planbare/wiederkehrende Reports (z. B. monatlicher Energiebericht per E-Mail)

## 4.6 Mandantenfähigkeit

- Datenmodell: Mandant → Gebäude → Anlage → Messpunkt (statt der vier fest verdrahteten Objekte im aktuellen Demo-Code)

- Strikte Datentrennung zwischen Kunden/Mandanten

- Self-Service-Onboarding oder begleitetes Setup, je nach Zielkundensegment

# 5. Nicht-funktionale Anforderungen

- Sicherheit: Netzwerktrennung zwischen IT (Dashboard/Cloud) und OT (Gebäudeautomation) — kein direkter Durchgriff aus dem Internet auf Feldgeräte

- Datenschutz: DSGVO-konforme Verarbeitung, insbesondere bei Nutzer- und Standortdaten

- Verfügbarkeit: SLA-fähige Infrastruktur, sobald Kunden sich auf „Live“-Daten verlassen (Monitoring, Redundanz, Backups)

- Skalierbarkeit: Architektur muss mehrere hundert Messpunkte pro Gebäude und mehrere hundert Gebäude pro Mandant tragen können

- Wartbarkeit: Protokoll-Connectoren als austauschbare Module, damit neue Feldbusse ohne Kernumbau ergänzbar sind

# 6. Architektur-Überblick

Grober Schichtenaufbau von der Anlage bis zur bestehenden Oberfläche:

- Feldebene: Sensoren, Regler, Zähler in der Anlage

- Gateway-Ebene: Vor-Ort-Gerät, das Feldbus auf IP/MQTT übersetzt und an die Cloud sendet

- Ingestion/API-Ebene: nimmt Daten entgegen, validiert, schreibt in die Zeitreihen-Datenbank

- Anwendungs-Backend: Geschäftslogik, Alarm-Engine, Nutzer-/Rechteverwaltung, REST/GraphQL-API

- Frontend: bestehendes Dashboard-UI (Übersicht, Operativ, Analytisch, System & Anlagen, Strategisch) — wird weitgehend wiederverwendet, nur an echte API statt Mock-Daten angebunden

# 7. Build vs. Buy

Nicht jede Schicht muss selbst gebaut werden. Bestehende IoT-/Automations-Plattformen (z. B. ThingsBoard, Ubidots) bieten Ingestion, Zeitreihenspeicher, Regel-Engine und teils Protokoll-Connectoren bereits fertig an und lassen sich als Unterbau nutzen, während die bestehende MSR_DELUXE-Oberfläche als eigenständiges Frontend darübergelegt wird. Das senkt Aufwand und Risiko in Phase 1–2 deutlich, schränkt aber langfristig Flexibilität und Marge ein (Lizenzkosten der Plattform). Diese Entscheidung sollte in Phase 0 (Scoping) getroffen werden.

# 8. Roadmap / Phasenplan

| Phase | Dauer | Inhalt | Kosten (ca.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 Scoping | 2–4 Wochen | Zielkundensegment festlegen, Pilotgebäude auswählen, vorhandene Protokolle/Leitsystem vor Ort erfassen, Build-vs-Buy-Entscheidung, Lastenheft verfeinern. | 5.000 € – 12.000 € |
| Phase 1 Pilot / PoC | 2–4 Monate | Ein Gebäude, ein Protokoll (z. B. Modbus TCP oder BACnet/IP) real anbinden. Zeitreihen-Datenbank, einfaches Backend, echte Werte statt Mock-Daten in „Operativ“. Einfache Schwellwert-Alarme, ein Mandant. | 30.000 € – 80.000 € |
| Phase 2 Produktreifes MVP | 3–5 Monate | Mandantenfähiges Datenmodell, echte Authentifizierung & Rollen (Backend-durchgesetzt), Alarm-Engine mit Eskalation und Push/E-Mail, zweites Protokoll ergänzen, PDF/Excel-Reporting. | 150.000 € – 400.000 € |
| Phase 3 Skalierung / Enterprise | laufend | Weitere Protokolle (KNX, OPC-UA, M-Bus), On-Premise-Option, SSO/Enterprise-Auth, Audit-Log, SLA-fähige Infrastruktur, Sicherheitsprüfung (z. B. IEC 62443). | nach Aufwand / Kunde |

Kostenschätzungen sind grobe, an vergleichbaren B2B-SaaS-/IoT-Projekten orientierte Richtwerte für ein kleines bis mittleres Entwicklerteam (EU-Rahmen) — keine verbindliche Kalkulation. Eine belastbare Zahl setzt die Scoping-Phase voraus.

# 9. Risiken

- IT/OT-Sicherheit: Anbindung an Gebäudeautomation ist ein reales Angriffsflächen-Thema, nicht nur Software-Feature

- Heterogenität: jedes Gebäude hat andere Regler/Konfiguration — Integrationsaufwand pro Standort ist schwer zu pauschalisieren

- Haftung: MSR-Technik hängt an realer Heizung/Kälte/Lüftung — fehlerhafte Alarmlogik kann echten Schaden verursachen; sauberes Testing und ggf. Versicherung/Haftungsausschluss nötig

- Time-to-value: bis zu echten, zahlenden Kunden mit Phase 2 vergehen realistisch 6–9 Monate ab Start

# 10. Kostenrahmen – Vollversion (Verkaufspreise)

Zur Einordnung, was die fertige Vollversion – nach Umsetzung obiger Phasen – bei Kunden erzielen könnte:

| Modell | Typ | Preis |
| --- | --- | --- |
| SaaS-Abo pro Standort/Gebäude | Jahresabo | 1.200 € – 6.000 €/Jahr |
| Enterprise/Portfolio (mehrere Gebäude) | Jahresabo | 5.000 € – 50.000+ €/Jahr |
| On-Premise-Lizenz | Einmalig + Wartung | 10.000 € – 60.000 € + 15–20 %/Jahr |
| Einrichtung pro Standort | Einmalig | 2.000 € – 15.000 € |

# 11. Offene Entscheidungen / Nächste Schritte

- Zielkundensegment festlegen: einzelne Facility Manager, Hausverwaltungen mit Portfolio, oder Energieberater als Wiederverkäufer?

- Pilotgebäude bestimmen und vor Ort vorhandene Protokolle/Leitsystem erfassen

- Build-vs-Buy-Entscheidung für die Backend-/IoT-Plattform treffen

- Cloud- oder On-Premise-Ersteinsatz festlegen (abhängig vom ersten Zielkunden)

- Budget und Team für Phase 0–1 freigeben